п. 11 ж)

**Инвестиционная программа на 2019 год, план капитальных ремонтов, реконструкций**

***Инвестиционная программа***

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска на 2018-2020гг утверждена и предполагала реконструкцию распределительного пункта РП-1 с заменой 24 ячеек на сумму 15,802 млн. рублей – работы ведутся с опережением графика, на 2019 предусмотрены работы по ошиновке и дооборудованию 24 установленных ячеек. На 01.10.2019 выполнены все мероприятия инвестиционной программы – реконструкция РП-1 на общую сумму – 16 109 047,41 рублей.

***Реконструкция***

Планируемые работы по реконструкции – тарифом не предусмотрены.

***Капитальные ремонты***

Выполненные в 2019 году капитальные ремонты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кабельных линий на участках:А) от ТП10 в сторону ТП8 Б) **от РТП1 до ВРУ1(Энт11)**  | 684,26 б/ндс305,74 б/ндс | ААБл-10 3\*120153 метраАВБШв 4\*120254 метра |  |
| 2 | Замена кабельных линий на участках:**А) от РП1 до ТП22**Б) от ТП26 до ТП34 | 1854,03528,47 | АБЛ10(3\*150) 370м.  |  |