п. 11 ж)

**Инвестиционная программа на 2019 год, план капитальных ремонтов, реконструкций**

***Инвестиционная программа***

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска на 2018-2020гг утверждена и предполагала реконструкцию распределительного пункта РП-1 с заменой 24 ячеек на сумму 15,802 млн. рублей – работы ведутся с опережением графика, на 2019 предусмотрены работы по ошиновке и дооборудованию 24 установленных ячеек. На 01.10.2019 выполнены все мероприятия инвестиционной программы – реконструкция РП-1 на общую сумму – 16 109 047,41 рублей.

***Реконструкция***

Планируемые работы по реконструкции – тарифом не предусмотрены.

***Капитальные ремонты***

Выполненные в 2019 году капитальные ремонты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кабельных линий на участках:  А) от ТП10 в сторону ТП8  Б) **от РТП1 до ВРУ1(Энт11)** | 684,26 б/ндс  305,74 б/ндс | ААБл-10 3\*120  153 метра  АВБШв 4\*120  254 метра |  |
| 2 | Замена кабельных линий на участках:  **А) от РП1 до ТП22**Б)  от ТП26 до ТП34 | 1854,0  3528,47 | АБЛ10(3\*150) 370м. |  |