Приложение № 2.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП «Жилкомсервис»

_________О.Н. Наумчик

Паспорт инвестиционной программы

- Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа предприятия на период 2018-2020г.г. рассчитана решение следующих основных задач:

- Повышение надежности снабжения электрической энергией потребителей;

- Снижение затрат на эксплуатацию оборудования ( в том числе затрат на контроль качества отпускаемой электрической энергии, затрат на снятие показаний расчетных приборов учета электроэнергии, затрат на собственные нужны РП).

- Выполнение требований законодательства в части обеспечения учета передаваемой электрической энергии, и в части повышения энергетической эффективности регулируемой деятельности по передаче электрической энергии.

Ввод дополнительных мощностей в рамках указанной программы не предполагается .

Достигнуть выше указанных целей предполагается за счет реализации двух мероприятий:  реконструкции РП-1 и создание системы автоматизированного учета отпущенной электрической энергии. Краткая характеристика указанных мероприятий представлена ниже.

    - Реконструкция РП-1. (идентификатор ИП-2018-2022/1)

В рамках реконструкции будет проведена замена ячеек КСО-366 с маслеными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями .

РП-1 является ключевым узлом электроснабжения жилых микрорайонов города при этом в настоящее время на РП-1 смонтированы физически изношенные и морально устаревшие ячейки 10 кВ с маслеными выключателями.

Кроме физического износа оборудования эксплуатация масленых выключателей не позволяет обеспечить  необходимое быстродействия для селективного срабатывания релейной защиты при возникновении аварийных режимов, пружинно-грузовые приводы применяемые в данных типах выключателей не позволяют осуществлять дистанционное управление оборудованием, что увеличивает время перерыва энергоснабжения при возникновении аварийных ситуаций.

Поэтапная замена ячеек РП-1 на современные ячейки с вакуумными выключателями в 2019-2020г.г. позволит существенно повысить надежность электроснабжения большей части жилых районов города, снизить расход электрической энергии на собственные нужды РП-1, уменьшить количество и продолжительность отключений потребителей для проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на РП.

Завершение программы создания реконструкции РП планируется при утверждении следующей инвестиционной программы в рамках долгосрочного тарифного регулирования на период 2021-2026 года.

2. Создание АИИС КУЭ (идентификатор ИП-2018-2022/2)

Состояние основного технологического оборудования задействованного в передаче электроэнергии находится на удовлетворительном уровне, загрузка кабельных и воздушных линий электропередач не превышает рациональных значений с точки зрения величины нагрузочных потерь. При этом  уровень сверхнормативных потерь в сети 10-0,4 кВ предприятия составляет около 3 млн. кВт*ч в год. Наличие сверхнормативных потерь говорит о имеющихся фактах недоучета передаваемой электроэнергии.

Показатели баланса электрической энергии за 2016 год представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели баланса электрической энергии в 2016 году

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Факт 2016 | Норматив | Сверхнормативные потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объём электроэнергии, поставленной в электрическую сеть МУП "Жилкомсервис" из смежных сетей или от производителей | тыс. кВт*ч | 86 129,399 |  |  |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сетей МУП "Жилкомсервис" | тыс. кВт*ч | 75 608,514 |  |  |
| 3. | Потери всего | тыс. кВт*ч | 10 520,885 |  |  |
|  |  | % | 12,22% |  |  |
|  | Потери ВН | тыс. кВт*ч | 119,729 | 1 171,360 |  |
|  |  | % | 0,139% | 1,360% |  |
|  | Потери СН | тыс. кВт*ч | 3 381,937 | 2 778,194 | 603,743 |
|  |  | % | 3,968% | 3,260% |  |
|  | Потери НН | тыс. кВт*ч | 7 019,219 | 4 608,414 | 2 410,805 |
|  |  | % | 12,84% | 8,43% |  |

При общем уровне потерь равном 12,22 % в сети 0,4 кВ наблюдаются значительные сверхноративные потери, которые учитывая нормативные уровень загрузки оборудования и удовлетворительное техничсекой состояние могут быть обусловлены только наличием недоучета отпускаемой потребителям электрической энергии.

В настоящее время не организована система учета на границе раздела балансовой принадлежности с потребителями — юридическими лицами в 192  точках поставки.

Общее количество точек учета на которых предусмотрено создание автоматизированной системы учета электрической энергии составляет:

1) Трехфазные прямого включения – 147 штук.,

2) Трехфазные с трансформаторами тока – 475 штук.

В случае обеспечения достоверного учета всех объемов передаваемой электрической энергии сверхнормативные потери будут устранены, ожидаемый эффект снижения потерь составит 3,0 млн. кВт*ч/год. При этом с учетом того, что в рамках действующего периода долгосрочного регулирования (до 2020 года) будет реализован первый этап программы создания АИИС КУЭ, ожидаемый эффект в рамках данной программы - 1800 тыс. кВт*ч. Прямое экономический эффект от реализации данного мероприятия составит 3,24 млн. руб/год. При затратах на реализацию данного мероприятия в размере 16,390 млн. руб срок окупаемости мероприятия составит 5 лет. Завершение программы создания АИИС КУЭ планируется при утверждении следующей инвестиционной программы в рамках долгосрочного тарифного регулирования на период 2021-2026 года.

Автоматизированная система учета электрической энергии так же позволяет получать достоверную информацию о показателях качества электрической энергии отпускаемой потребителям, непосредственно в точках отпуска, и сократить затраты на периодический контроль качества.

Приложения:

    - Бухгалтерский баланс за 2015г.;

    - Характеристики вакуумных выключателей;

    - Локальный сметный расчет реконструкция РП с заменой масляных выключателей на вакуумные;

    - Локальный сметный расчет создание АИИС КУЭ;

    - Расчет стоимости мероприятий инвестпрограммы;

    - Расчет финансовых показателей инвестиционного проекта «Создание АИИС КУЭ»